Centro educativo
Código	Centro	Concello	Ano académico
15005397	I.E.S. Fernando Wirtz Suárez	A Coruña	23 / 24

Ciclo formativo
Código da familia profesional	Familia profesional	Código do ciclo formativo	Ciclo formativo	Grao	Réxime
FP16	Informática e comunicacións	SIFC03	Desenvolvemento de Aplicación Web	Superior	Dual

Módulo profesional
Código / MP/UF	Nome
MP0616	Proxecto de Desenvolvemento de Aplicación Web / Equivalencia en créditos ECTS: 5. / Código: MP0616. / Duración: 26 horas

Profesorado responsable
Titor	Prado Espiñeira, Fernando
Equipo Docente:	Baldonedo del Río, Belén / García Ulla, Constantino / Iglesias Gómez, Marta / Rodríguez Diéguez, Fernando

Alumno
Alumno/a	Fernández Martínez, Alejandro

Datos do Proxecto
Titulo	Re-kolleme
Breve descrición:	Plataforma para a xestión de recollidas de residuos
Palabras clave:	OMS, economía circular, Java, Spring
Repositorio:	https://github.com/alexfm22/tfc

# logo
# MEMORIA
## Obxectivo
O obxectivo deste proxecto é o de desenvolver unha plataforma para a xestión de recollidas de residuos, un Sistema de Xestión de Pedidos (OSM - Order Management System), que permita conectar aos produtores de residuos cos xestores dos mesmos de cara a favorecer a súa valorización.
## Descrición
A lexislación[1] non contempla obrigas para as empresas que xeran menos de 1000 toneladas/ano de residuos non perigosos, pero esas máis de 2,5 toneladas diarias de refugallos poden recollerse e xestionarse baixo un modelo de economía circular[2].
[1] Lei 7/2022, do 8 de abril, de residuos y solos contaminados para unha economía circular. https://www.boe.es/buscar/doc.php?lang=es&id=BOE-A-2022-5809 (Recuperado o 24 de maio do 2024)
[2] Ministerio para a transición ecolóxica e o reto demográfico: Economía Circular https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular.html (Recuperado o 24 de maio do 2024)
Coa intención de favorecer esa idea, elabórase este proxecto que trata de crear a base dun software para conectar aos pequenos produtores de residuos cos xestores dos mesmos, inserindo o seu campo de actuación na etapa da recollida do modelo da economía circular, permitindo xestionar a mesma no seu lugar de orixe contribuíndo así activamente na súa valorización.
Figura 1: O modelo da economía circular
Se ben este é o público obxectivo, non se descarta a posibilidade de incluír a particulares ou calquera tipo de empresa como produtores, así como a concellos como xestores, ao ser facilmente escalable e contar coa proxección de ter un acceso integral mediante API para favorecer a integración con calquera tipo de softwares específicos e ERPs.
A aplicación permite a un produtor de residuos indicar a localización, o tipo e a cantidade de residuos dos que dispón para que un xestor o reserve, así como asignar directamente un xestor se é o caso.
Aqueles residuos que se suban sen un xestor asignado, precisarán dunha reserva por parte do xestor e dunha aprobación da reserva por parte do produtor.
Un xestor pode crear rutas de recollida cos residuos que ten reservados e unha vez que esta se inicie pode, para cada residuo, realizar unha confirmación modificando se é preciso algún dato como pode ser a cantidade ou rexeitar o residuo, o cal abre unha incidencia co produtor e bloquea o rexistro do residuo. O produtor tamén pode abrir unha incidencia co xestor. Por último un xestor tamén pode facer o mesmo que un produtor, creando os seus propios rexistros de residuos.
Para favorecer a participación, un usuario non rexistrado pode ver os rexistros de residuos dispoñibles, é dicir, non reservados nin bloqueados, pero limitado só ao nome, tipo, cantidades e provincia. Un xestor si ten acceso a toda a información.
E para asegurar a calidade do servizo, o rexistro é baixo petición vía correo electrónico e posterior aprobación por parte dun administrador, que ten control total da aplicación.
Se ven a idea orixinal do TFC consistía en desenvolver un marketplace de residuos optouse por este outro enfoque ao existir diversos proxectos reais de mercados de residuos e ao non contemplar pasarelas de pago, entre outros aspectos.
## Alcance
Para realizar este proxecto pártese do traballo desenvolto para o módulo Desenvolvemento web en contorno servidor o cal serviu como proba de concepto (PoC - Proof of Concept).
Neste traballo hay tres tipos de usuarios: user, negociante e admin, podendo o primeiro publicar produtos, o segundo engade a posibilidade de comprar produtos e o terceiro ten todos os permisos así como acceso a un menú propio que lle permite ter acceso a toda a información gardada no sistema.
A PoC non permite aos negociantes meter nos seus pedidos aqueles produtos que xa foron gardados noutro carriño por outro negociante, e conta cun sistema de valoración de usuarios o cal modifica un atributo “puntuación” de cada usuario, facendo unha media do valor das valoracións que lle fan o resto de usuarios.
Dado que o desenvolvemento completo da plataforma de xestión de recollidas de residuos excede o tempo que hai marcado nos prazos do proxecto, así como é imposible definir completamente de antemán todas e cada unhas das tarefas que se requirirían levar a cabo para completar a aplicación, a idea era que este traballo se circunscribise á realización dunha aplicación limitada pero que cumprira o obxectivo descrito a través da implantación das diferentes versións descritas a continuación as cales se detallaban no apartado de planificación da memoria da idea do proxecto.
Táboa 1: Planificación orixinal das versións
Versión	Descrición das versións a desenvolver no TFC
0.13.3	Proof of concept (PoC). Punto de partida para o TFC
0.13.4	Corrección de erros detectados no PoC
0.14.0	Mellorar a xestión dos productos, implementar o envío automático de emails e auto-edición da contrasinal, engadir a posibilidade de engadir un produto a múltiples carriños simultaneamente e mellorar o aspecto visual da aplicación.
0.15.0	Preparar a exposición da aplicación revisando o código, preparando unha base de datos de exemplo e despregándoa
Versión	Descrición das versións ata obter un produto mínimo viable
0.16.0	Creación API de consulta e desenvolvemento do testing
0.17.0	Mellorar a xestión dos produtos e engadir validacións dos datos
0.18.0	Mellorar experiencia do usuario
0.19.0	Mellorar calidade dos datos dos produtos
0.20.0	Desenvolver a xeolocalización e trazo de rutas

Pero debido a diferentes impedimentos relacionados con problemas técnicos e persoais, así como a carga de traballo que supón estar traballando á par que se ten que desenvolver o proxecto, este non se puido comezar de forma regular ata mediados do mes de maio.
Isto sen embargo favoreceu a maduración da idea final do proxecto coa conseguinte modificación das tarefas e versións, así como empregar unha metodoloxía de planificación menos ríxida.
Táboa 2: Planificación final das versións
Versión	Descrición das versións a desenvolver no TFC
0.13.3	Proof of concept (PoC). Punto de partida para o TFC
0.13.4	Corrección de erros detectados no PoC
0.14.0	Refactorización do código para adaptar o PoC á idea do proxecto
0.15.0	Completar código da arquitectura MVC: dominios, repositorios, servizos, controladores, vistas e securización co código que falte segundo os deseños conceptuais incluídos nos Anexos da memoria do proxecto
0.16.0	Mellora da interface web segundo as indicacións da Guía Básica de Estilo
0.17.0	Implantación limitada de validacións no lado cliente
0.18.0	Implantación limitada de solución de integración mediante API
0.19.0	Implantación limitada de xestión de erros mediante excepcións e páxinas personalizadas
0.20.0	Implantación limitada de comunicacións vía correo electrónico
0.21.0	Cambiar o Sistema de Xestión de Base de Datos
0.22.0	Ampliar o xogo de datos de demostración
0.23.0	Despregar a aplicación
0.24.0	Mellorar a experiencia na creación de rexistros de residuos
0.25.0	Implantar a visualización dos residuos nun mapa

A pesar de que se respecta, como se comentou na memoria da idea do proxecto, o número da versión do software do que se parte, v0.13.3, a cal fai referencia ao mes e día de finalización dese traballo, este proxecto emprega o versionado semántico.
Así mesmo, a descrición das versión é finalmente máis funcional e menos descritiva en canto as tarefas en concreto a levar a cabo, sendo así máis flexible e adaptable ás necesidades do proxecto.
A intención é que este traballo consiga un produto mínimo viable (MVP – Minimum Viable Product) que cumpra o obxectivo descrito coa cantidade menor de características posibles sen que iso repercuta na súa funcionalidade.
Figura 2: Diferenza entre unha proba de concepto e un produto mínimo viable
Por esa razón a inclusión dun usuario de tipo transportista, o desenvolvemento completo dunha integración API, testing ou validacións no lado cliente, optimización do deseño UI/UX, por exemplo, así como a realización dun estudo de viabilidade económica, busca de produtores, xestores e transportistas, ... son tarefas a levar a cabo nunha hipotética participación nalgunha das convocatorias da aceleradora de empresas do sector ambiental Business Factory ClimaTech[3] que está a montar o Clúster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular (Viratec).
[3] Viratec porá en marcha unha aceleradora de empresas do sector ambiental e a economía circular https://www.viratec.gal/viratec-pora-en-marcha-unha-aceleradora-de-empresas-do-sector-ambiental-e-a-economia-circular/ (Recuperado o 24 de maio do 2024)
## Planificación
A metodoloxía de traballo que se empregou foi de tipo áxil e de inspiración co modelo Scrum.
Inicialmente planificáranse facer 3 entregas, unha por mes, a través da realización dunha serie de tarefas semanais, cun seguimento semanal actualizando o gráfico que aparece a continuación, así como modificando as tarefas no caso de que así se considerase, empregando Git como sistema de control de versións e GitHub como plataforma de aloxamento do repositorio.

Figura 3: Planificación orixinal
Pero trala modificación da idea do proxecto optouse por levar unha planificación baseada na satisfacción das necesidades funcionais descritas nas versións e o emprego do arquivo README.md do repositorio aloxado en GitHub como o rexistro de versións onde detallar os cambios en concretos realizados en cada versión.
## Medios
O hardware empregado para o desenvolvemento do traballo ía ser un PC portátil cun procesador Intel Core i7-8550U, 1.8 GHz, 8 GB de RAM, 1 TB de HDD e unha tarxeta gráfica NVIDIA GeForce MX150 pero este avariouse polo que se empregou un PC portátil cun procesador AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics 2.80 GHz, 8GB RAM, 500 GB e tarxeta gráfica AMD Radeon Graphics.
No que a software se refire optouse por tecnoloxías de software libre ou opcións de plans sen custo, a excepción do Sistema Operativo porque xa estaba integrado co hardware no momento da súa adquisición.
Táboa 3: Software empregado indicando a versión
Software	Versión
Windows 11	Windows 11 Home, 23H2
LibreOffice	24.2.2.2 (x86_64) / LibreOffice Community
Draw.io (app.diagrams.net)	24.4.8
Visual Studio Code	1.89.1
Firefox Browser	126.0 (64-bit)
Git	2.44.0.windows.1
Github	Free, Pro & Team
(librerias empregadas?)
Docker¿?

## Orzamento
## Execución
Figura 4: Orzamento do TFC
(Descrición do realizado no proxecto: capturas de github e contido do arquivo README.md)
## Resultado
(Descrición funcional da aplicación web: Flujos por perfiles de usuario, con capturas, vídeos?)
## Análise do resultado
(O resultado cumpre o obxectivo do traballo?)

# BIBLIOGRAFÍA

# ANEXOS
#### Diagrama de Casos de Uso (UCD – Use Case Diagram)

#### Diagramas de Fluxo (Flowchart Software)
#### Modelo Entidade-Relación (ERD – Entitiy Relationship Diagram)
#### Modelo Relacional (Relational model)
#### Diagrama de Clase (CD – Class Diagram)
#### Guía Básica de Estilo